|  |  |
| --- | --- |
| Acta No. | 001 |

|  |  |
| --- | --- |
| Desarrollo de Proyecto: | Funcionalidad Formulario de Inscripción |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Institución:** | CEAACES | | |
| **Proyecto:** | SGIIES | | |
| **Lugar:** | CEAACES | | |
| **Fecha: 17-01-2012** | | **Hora Inicio: 10:30** | **Hora Fin: 11:15** |

**Participantes:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre** | **Firma** |
| Edgar Valarezo |  |
| Cristóbal Simbaña |  |

**Objetivo:**

|  |
| --- |
| * Revisar la funcionalidad del formulario |

**Agenda:**

|  |
| --- |
| 1. Revisión formulario |

**Descripción de lo Tratado:**

|  |
| --- |
| Funcionalidad del Formulario para registro de estudiantes de último nivel |

**Acuerdos:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Descripción | Plazo de Ejecución | Responsable | | Validación dígito verificador de la CI de estudiantes y cuantificar el número de estudiantes que se encuentran mal ingresados el número de CI. | 17-01-2012 | Edgar Valarezo | | Seguridad de ingreso: solicitará usuario y clave para el ingreso de la información. | 17-01-2012 | Edgar Valarezo | | Asegurar Infraestructura requerida para operación de la aplicación | 20-01-2012 | Cristóbal Simbaña | | Establecer el alcance definitivo del formulario | 17-01-2012 | Cristóbal Simbaña | | Gestionar Contratación Programador. Edgar Notifica su intención de laborar solo hasta fines de Enero. | 18-01-2012 | Cristóbal Simbaña | |